# 物资供应管理系统招标技术要求（V1.1）

版本： V1.1

日期： 2026-04-20

编制单位： 阜矿集团

适用范围： 阜矿集团物资供应与设备管理系统建设项目招标

文档性质： 招标技术要求正文

上位遵循文件：

- 《集团业务系统统一建设原则（V2.0）》（`docs/集团统筹/集团业务系统统一建设原则-V2.0.md`）

配套附件（另行提供）：

- 功能响应清单

- 接口清单及报文示例

- 角色权限矩阵

- 供应商响应模板

- AI接入能力要求及验收条款

- 物料编码规范

## 第一章 项目概况

### 1.1 项目名称

物资供应管理系统建设项目

### 1.2 建设单位

阜矿集团（以下简称"招标方"）

### 1.3 项目背景

招标方为辽宁能源集团所属二级集团，下辖多个煤矿、洗煤厂及辅助单位，物资品类涵盖火工品、支护材料、备品备件、机电材料、油脂燃料、钢材、建筑材料、通防材料、化工材料、劳保用品等十余个大类。

当前物资管理主要存在以下问题：

- 审批与业务流转线上化程度不足，线下流转较多，整体效率有待提升。

- 主数据、单据和统计口径不统一，跨环节追溯和分析能力不足。

- 采购、库存、设备、合同、资金计划及财务衔接不够紧密，业财协同能力不足。

- 基层区队和仓库使用环节覆盖不充分，存在管理断点。

- 现有系统在信创适配、统一集成和后续扩展方面存在不足。

结合当前管理要求，本次建设需重点满足无纸化审批、多端协同、流程优化、数据赋能、基层延伸等核心诉求。

### 1.4 项目定位

本系统定位为：

可以将本系统理解为一个以物资流转为主线、强化设备管理并保留资产关联能力、以财务接口为落点、以权限审批和报表预警为支撑的业务平台。

- 物资业务管理平台（实物流转全过程管理）

- 库存实物流转管理平台

- 财务核算前置业务数据源（与用友NC财务系统协同）

本系统不直接替代以下系统或职能：

- 用友NC财务总账、应付、成本核算

- 独立合同法务管理平台

- 集团级BI决策平台

## 第二章 建设目标与总体原则

### 2.1 建设目标

（一）统一标准

统一物料分类、物料编码、设备分类、资产分类、计量单位、组织、仓库、成本中心等基础数据标准，形成集团统一口径。

（二）闭环管理

打通需求提出、采购执行、到货验收、质检、入库、领料、退料、调拨、盘点、废旧处置，以及设备建档、领用、调拨、维保、停启用、报废处置、资产关联留痕等核心业务流程，实现业务全过程留痕。

（三）业财协同

明确物资系统与NC财务系统的主数据映射关系、业务触发规则和凭证推送边界，支撑业务与财务协同。

（四）集团可视

形成库存、采购、消耗、盘点、呆滞、专项物资，以及设备状态分布、设备租赁执行、资产关联变动留痕等核心管理视图，为管理层提供真实、及时、可追溯的数据支撑。

（五）流程提效

实现无纸化审批、多端协同、电子签章衔接、审批提醒催办，大幅提升业务流转效率。

（六）基层延伸

系统覆盖到基层区队和仓库使用环节，消除管理断层，实现"最后一公里"数字化。

综上，本项目核心目标是把物资、设备及与设备链路相关的资产关联业务从“分散处理”变成“统一标准、流程闭环、业财协同、集团可视”。

### 2.2 总体原则

- 一物一码，统一标准

- 编码稳定，只增不改

- 业务闭环，单据留痕

- 业务驱动财务，不反向篡改业务

- 集团统一规则，矿厂按权限执行

- 先规范业务，再实现系统

- 以可落地为优先，不追求一步到位

- 遵循集团统一建设原则（统一权限、统一数据、统一接口、统一AI入口、统一运维）

- 独立部署，与集团平台低耦合（系统独立建设与部署，通过标准 API 与集团统一平台对接）

## 第三章 建设范围与边界

### 3.1 一期建设范围

一期建设坚持"先跑通核心闭环、强化设备管理、设备租赁独立纳入并保留资产关联能力"的原则，重点覆盖以下内容：

（一）基础档案管理

组织架构、仓库档案、物料分类、物料主数据、编码规则、计量单位、供应商基础档案、成本中心对照、NC存货映射关系。

（二）物资主数据管理

物料新增/变更/停用流程、一物一码管理、分类与属性维护、批次/保质期管理规则、条码/二维码基础支持、历史物料与NC编码映射初始化，以及与辽宁能源未来统一编码体系对接的扩展预留能力。

（三）需求提报与采购计划管理

使用单位/区队需求提报、需求汇总与去重、月度/季度采购计划编制、计划分级审批、采购任务分解下达、计划执行跟踪、调整追加和计划外紧急采购留痕。

（四）招投标管理

招标申请与立项、采购方式分流（公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源/询比价/定向直采等）、采购文件生成与审批、采购文件导出/上传至能源集团招采平台、评标结果与中标通知书导入/附件回传归档、与采购计划和合同管理模块的联动、中标/成交价格回写物料主数据。一期实施边界按"协同而非替代"原则，以导出/上传和结果导入的协同方式为主；与能源集团招采平台的深度直连、自动同步和流程穿透纳入二期深化范围。

（五）采购执行、到货与质量控制

采购申请、采购订单、到货验收、质检处理、不合格退货与让步接收、火工品等特殊物资重点管控、安全专项物资标识与台账。

（六）核心库存业务

采购入库、采购退货、领料出库、退料入库、仓库调拨、盘点盘盈盘亏、废旧物资处置。

（七）设备管理

设备分类分级、设备台账建档、设备权属分级与权属变更审批、设备来源关联与资产标识留痕、设备权属归属信息维护、设备状态管理、设备领用/投用/停用/启用、基础调拨与位置变更、跨组织调拨审批与交接确认、维修保养点检留痕、检修申请/执行/完成轻量闭环、设备报废处置、关联资产处置留痕，以及设备生命周期基础过程追踪。

（八）设备租赁管理

设备租赁申请与审批、租赁合同与设备档案关联、起租登记、在租状态管理、使用单位/地点和责任人维护、续租停租退租与交接确认、租金标准与计费周期维护、月度租赁费用汇总，以及与资金计划管理模块的联动。

（九）合同管理

合同网上审批会签、合同基础信息登记、合同与采购计划/采购订单/入库单关联、付款条款与付款节点定义、履行进度查询、到期提醒、合同风险点管理、合同变更与终止留痕、合同全生命周期台账。

（十）资金计划管理

按合同付款条款自动生成付款计划、月度预支付汇总、付款申请审批、付款条件校验、付款进度台账、付款到期提醒、NC 实际付款结果回写与对账留痕。

（十一）供应商管理

供应商分类管理、资质文件管理、资质过期提醒、准入控制、考评机制、黑名单管理和供应商全品类台账。

（十二）财务接口与对账

主数据同步与映射、业务单据财务触发规则、委托加工等扩展业务场景财务触发、NC凭证推送、异常重推、月末对账与差异处理。

（十三）报表预警与查询

库存余额表、收发存报表、采购/领料/调拨汇总、盘点差异、废旧处置台账、接口状态、暂估未冲销、呆滞库存、低库存/超储/临期预警。

（十四）系统管理与基础支撑

用户/角色/岗位管理、数据权限控制、审批流程配置、操作日志、接口日志、通知提醒、无纸化审批、多端协同、电子签章衔接能力。

（十五）数据迁移、并行运行与平稳切换

历史数据清洗与迁移、新旧系统并行运行、关键数据比对、上线切换、回退预案和护航保障。

### 3.2 本次招标范围边界说明

本次招标范围仅限一期建设内容。投标方应按照本文件所列一期功能范围进行方案设计、报价、实施和交付，凡未明确列入一期建设范围的功能，不作为本次投标报价、建设实施和验收依据。

投标方在一期建设中应充分考虑后续扩展需要，整体架构、数据模型、流程配置、接口机制和权限体系应具备良好的可扩展性，以支持后续阶段功能深化和外部平台协同对接。

### 3.3 本系统与现有系统的关系

| 系统 | 关系 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 集团统一平台（Nova Platform） | 平台对接 | 组织架构、人员基础数据、SSO 单点登录、数据权限体系从集团平台获取；物资系统独立部署数据库，通过 API 与平台集成 |
| 用友NC财务系统 | 接口协同 | 物资系统为业务源头，NC为价值核算，通过标准接口推送凭证 |
| 人资系统 | 数据引用 | 人员、组织信息以集团平台为权威源（平台从人资系统同步），物资系统通过平台 API 获取 |
| 现有物资系统 | 替代 | 当前日常运行中，新系统上线后逐步替代，历史数据按方案迁移 |

## 第四章 总体业务架构与模块划分

### 4.1 技术分层架构

| 层级 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户层 | 集团领导、物资公司管理层、供应科、矿级管理员、区队使用者 |
| 接入层 | PC Web端 + 手机APP/小程序 + PAD审批 |
| 业务层 | 需求提报与采购计划、采购执行、物资库存、设备管理、设备租赁、合同台账、资金计划管理、供应商管理、盘点处置、财务接口 |
| 支撑层 | 电子签章、工作流引擎、消息推送、数据分析报表、权限管理 |
| 基础设施 | 私有化部署、国产数据库、国产服务器、信创合规 |

说明：报审材料通常按 8 大业务板块表述，本招标文件按实施落地需要拆解为 15 个实施模块，属于对报审范围的细化，不改变原有建设方向。

### 4.2 一期十五大模块

| 模块 | 名称 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基础档案与组织仓库管理 | 组织、仓库、单位、供应商、成本中心等基础数据统一管理 |
| 二 | 物料主数据与编码管理 | 物料分类、编码、属性、批次/保质期、条码、NC映射 |
| 三 | 需求提报与采购计划管理 | 需求提报→汇总去重→采购计划→审批→任务下达→执行跟踪 |
| 四 | 招投标管理 | 招标申请→采购文件生成/导出上传→集团平台招评标→结果回传归档→与采购计划和合同联动 |
| 五 | 采购到货与入库管理 | 采购申请→采购订单→到货→质检→入库→退货→发票匹配→暂估 |
| 六 | 库存领用与退料调拨管理 | 领料申请→审批→出库→退料→调拨→成本归集 |
| 七 | 盘点与废旧处置管理 | 盘点任务→实盘→差异处理→废旧认定→处置→销毁 |
| 八 | 设备管理 | 设备台账→权属审批→来源关联/资产留痕→状态管理→跨组织调拨审批/交接→检修轻量闭环→报废处置 |
| 九 | 设备租赁管理 | 租赁申请→起租登记→在租跟踪→续租停租退租→租赁费用汇总→付款联动 |
| 十 | 合同管理 | 合同审批会签→履行跟踪→付款条款定义→到期预警→变更终止→合同台账 |
| 十一 | 资金计划管理 | 付款计划→月度预支付汇总→付款申请审批→支付进度跟踪→结果回写对账 |
| 十二 | 供应商管理 | 分类准入→资质管理→考评联动→黑名单控制 |
| 十三 | 财务与NC接口管理 | 主数据映射→凭证推送→异常重推→对账→月结支撑 |
| 十四 | 报表预警与查询分析 | 库存/收发存/采购/领料/盘点/合同/付款/供应商/设备/租赁分析报表 + 预警 |
| 十五 | 系统管理与基础支撑 | 权限、审批流、日志、参数、通知、安全、导出控制 |

### 4.3 一期业务衔接说明

一期业务主链路为"需求提报→采购计划→招投标/询比价→合同/采购执行→到货入库→设备建档与投用/设备租赁执行→资金计划管理→生命周期管理→财务联动"。招投标管理已纳入一期建设范围，作为采购计划审批通过后、合同签订前的核心环节由系统统一管理：

- 采购计划审批通过后，进入招投标模块按采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、竞价、单一来源等）自动分流处理

- 本系统生成采购文件，支持导出或上传至能源集团招采平台；公告发布、投标、开标、评标、结果公示等过程在能源集团招采平台完成

- 中标/成交结果导入本系统，或将评标报告、结果公示材料等作为附件回传归档；结果回传后由招投标模块推送至合同管理模块，合同编制时自动带入招投标结果和采购计划数据

- 中标/成交价格自动回写至物料主数据，便于后续价格分析和历史比对

- "计划→招采平台→结果回传→合同→入库/设备租赁执行→资金计划管理→财务"全链路数据贯通，每个环节可追溯

一期至少应支持采购文件导出/上传、结果导入/附件归档的协同方式；与能源集团电子商务平台的深度对接、自动上传和自动回传不作为本次招标范围及验收依据。投标方应在系统架构中预留平台对接扩展能力。

### 4.4 设备、设备租赁、合同、资金计划、供应商模块特别说明

根据业务沟通结果，设备管理、设备租赁管理、合同管理、资金计划管理和供应商管理已作为一期独立模块纳入建设范围。资产相关能力不再单列独立模块，具体按以下边界执行：

- 设备管理一期须覆盖台账建立、权属分级与变更审批、来源关联与资产标识留痕、权属归属信息维护、状态变更、业务流转、基础调拨、跨组织调拨审批与交接确认、基础维修保养留痕、检修申请/执行/完成轻量闭环、处置报废、关联资产处置留痕、全过程留痕和统计分析等基础增强管理要求

- 设备租赁管理一期须覆盖租赁申请、合同关联、起租登记、在租跟踪、续租停租退租、月度租赁费用汇总和付款联动等基础闭环能力

- 资产相关能力本期仅保留来源关联、权属归属和处置留痕等关联信息，不再单列独立模块和独立验收对象

- 合同模块须负责审批会签、履行跟踪、付款条款定义、到期提醒、合同风险点管理、变更留痕和合同台账

- 资金计划管理模块须负责付款计划生成、月度预支付汇总、付款申请审批、付款条件校验、付款进度跟踪和实付结果回写

- 供应商分类管理、资质提醒、准入控制、基础考评和黑名单须一期实现

- 合同模板库、条款库、电子签约、复杂评分模型及其他未明确列入一期范围的深化能力，不作为本次招标范围和验收依据

## 第五章 主数据与编码管理要求

### 5.1 物料编码体系

投标方应支持招标方已制定的物料编码规范，主要特征：

- 编码结构：大类（2位字母）+ 分类（2位数字）+ 流水号（6位数字），总长10位（含分隔符12位）

- 一物一码，全集团唯一

- 编码只增不改，停用不删除不复用

- 编码不含组织信息，库存归属通过组织/仓库字段区分

- 两级分类，更细属性通过字段实现

- 跨大类边界模糊物料（如支护用钢、含化学添加剂的液压介质、防爆成套电气等）须按附件六 §5.16《归类裁决规则》的五级优先级（专业管控 → 终端用途 → 主要功能 → 整机/部件 → 物料形态）统一处理；系统须提供大类自动推荐、跨类申报提示、归类评审流程和案例库维护能力

- 一期须预留与辽宁能源未来统一编码体系对接的扩展能力，包括集团编码字段、映射关系和接口扩展空间；在上位标准未明确前，不要求一期直接启用集团统一编码，也不得以此为由要求重编现有物料编码

### 5.2 物料主数据管理

- 支持物料新增、变更、停用全流程审批

- 支持名称+规格+型号查重校验

- 支持物料属性维护（规格、品牌、材质、批次、保质期、危险品等级、损耗定额等）

- 支持资质文件管理（安标、防爆合格证等），支持上传、存储、查询，资质过期自动提醒

- 支持采购方式、技术要求等扩展属性维护

- 支持采购价格管理（中标/成交结果、采购价格自动回写，按价格来源时间、采购方式分类统计）

- 支持条码/二维码自动生成与绑定

- 支持物料分类体系维护与调整（需审批）

- 支持多维分类标签能力（material_tag）：在不改动主编码的前提下为同一物料挂接财务科目、煤矿专业系统（采掘运提通机洗辅）、行业标准编码（如 MT/T 1090）、自定义管理属性等多维视角，维度可运行态扩展，支持按任一维度聚合统计与一致性校验；具体预留要求见附件六 §11.5

### 5.3 与NC存货编码映射

- 支持N:1映射（多个物料规格对应一个NC存货编码）

- 支持默认映射 + 组织级映射（同一物料在不同矿厂可能映射到不同NC存货）

- 支持映射的建立、修改、停用、追溯

- 支持映射完整性日检（nc_inv_code为空告警）

- 支持上线前历史映射批量导入

### 5.4 其他主数据

- 组织架构与仓库档案

- 计量单位字典（须与NC统一）

- 供应商基础档案

- 成本中心/使用单位对照

- 物料分类与NC存货分类对照

### 5.5 主数据治理要求

投标方应配合招标方在上线前完成一次主数据治理，包括：

- 历史物料梳理与清洗

- 重复编码清理

- 单位统一

- 分类补齐

- NC映射建立与校验

### 5.6 权威数据源与扩展预留

- 组织架构、人员信息、SSO 身份以集团统一平台（Nova Platform）为权威来源，本系统通过平台 API 引用，不重复维护

- 记账科目以用友NC财务系统为权威来源

- 物料编码由本系统作为权威源，并预留对齐集团未来统一编码体系的字段、映射关系和接口扩展能力

- 供应商、合同、资产等编码在集团权威来源明确前由本系统自行维护，须预留后续对齐集团统一权威来源的字段、映射关系和接口扩展能力；上位权威来源确立后，本系统以映射或引用方式对齐，不反向主导集团编码

## 第六章 业务流程与单据功能要求

### 6.1 需求提报与采购计划

投标方应至少支持以下业务流程和单据：

单据： 物资需求提报单、月度/季度/年度/专项/调整采购计划、新品计划申报单、采购任务单

流程要求：

- 支持使用单位/区队按周期或临时提报物资需求（品名、规格、数量、期望到货时间、用途）

- 支持各矿物资管理部门归集、合并、去重汇总需求，核对库存余量

- 支持月度、季度、年度、专项、调整计划等多类型计划的分类编制和管理

- 支持新品计划线上申报，新品信息与物资信息库自动关联

- 采购计划按金额/类别分级审批

- 审批通过后支持计划分解为采购任务，下达至采购人员

- 支持计划执行跟踪（完成率、到货率、预算消耗）

- 支持计划调整和追加，须说明原因并留痕

- 支持计划外紧急采购流程，须补充审批并纳入计划台账

- 库存充裕物料在汇总阶段应自动提示，避免重复采购

- 计划的取消、变更操作全程记录留痕，保留变更原因、审批意见

### 6.1-1 招投标管理功能要求

招投标管理已纳入一期建设范围，投标方应至少支持以下功能：

单据： 招标申请单、非招标申请单、公开询比申请单、不足三家处置单、采购文件、招采结果回传/归档单、询价/竞价单

评标报告、结果公示材料等由能源集团招采平台形成后，可作为附件回传归档，不要求本系统内独立形成评标过程单据。

采购方式分三条路径（按项目属性自动分流）：

1. 招标路径（满足招标条件且采用招标方式）：招标申请经物资公司内部逐级汇签（业务员 → 业务中心主任 → 分管业务经理 → 企划中心主任 → 公司负责人），加盖招标专用章及公章后报集团生产技术部审批。涉安标项目须由生产技术部、安监部分别审批。最终 PDF 提报招投标管理中心。

2. 非招标路径（满足招标条件但走非招标）：在上述审批基础上增加招投标管理中心审批；金额超过 100 万元的须由集团分管领导签字；涉安标项目生产技术部与安监部一同审批。

3. 公开询比路径（不满足招标条件）：物资公司自行编制公开采购文件（含资格、技术、商务、评标办法），经公司领导审批后提报招投标管理中心，须提前两周提交以便合理安排开标日期。

流程要求：

- 支持招标申请与立项，关联上游采购计划，按采购方式自动分流

- 支持公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、竞价、单一来源等主要采购方式

- 支持按采购方式（招标 / 非招标 / 公开询比）配置差异化审批链与审批节点

- 支持招标文件编制（按标包自动生成采购文件）

- 支持采购文件导出，或按条件上传至能源集团招采平台

- 支持能源集团招采平台结果导入，或将评标报告、结果公示材料等作为附件回传归档

- 支持公示期配置（默认公开询比公示期 5 天）及开标日期自动校验

- 支持评标专家抽取辅助登记（默认 5 名专家，可按项目配置）及评标结果登记

- 不足三家处置全链路：

- 一次公示报名单位不足三家 → 自动生成"不足三家处置单"，登记流标原因，提报招投标管理中心后发起二次公示

- 招标路径二次公示仍不足三家 → 可提报集团供应链管理委员会登记决议结果，支持"调整采购方式 / 付款方式后三次招标"或"转为非招标采购"两类处置

- 公开询比路径二次公示后按报名家数自动分流：= 2 家转竞价采购、= 1 家转直接采购，均须按询比文件规定执行

- 全流程决议与转换动作须完整留痕，支持审计回放

- 支持招投标结果与采购计划、合同管理模块联动（中标/成交结果回传后自动推送至合同模块）

- 支持询价、竞价等非招标采购方式的结果回传与留痕管理，与供应商管理模块联动（仅合格供应商可参与）

- 中标/成交价格自动回写物料主数据

- 招投标全流程数据留存，满足审计和监管追溯要求

一期至少应支持采购文件导出/上传、结果导入/附件归档的协同方式；与能源集团电子商务平台的深度对接、自动上传和自动回传不作为本次招标范围和验收依据。投标方应在系统架构中预留平台对接扩展能力。

### 6.2 采购到货与入库

投标方应至少支持以下业务流程和单据：

单据： 采购申请单、采购订单、到货验收单、质检单、采购入库单、采购退货单；大型设备专项单据：《设备直达到货验收单》、《设备安装调试完好联合验收单》

流程要求：

- 支持到货登记、验收确认、质检分支处理

- 支持合格入库、部分合格、让步接收、全部退货

- 支持部分到货、部分入库

- 支持三单匹配（订单+入库+发票）辅助记录

- 支持暂估标识，月末暂估批处理

- 入库审核通过后方可正式影响库存

- 支持入库照片拍照保存，操作留痕可追溯

- 大型设备直达验收须在系统中单独记录，形成双验收单据闭环：

- 设备到矿后，使用单位出具《设备直达到货验收单》（含设备及随机部件清点、外观检查、资料核验）→ 触发开票通知、挂账、退还履约保证金

- 设备安装调试完成后，使用单位出具《设备安装调试完好联合验收单》→ 作为货款支付的前置校验条件

- 两张验收单须可独立生成、独立流转，并在付款环节强制校验存在性

- 支持条码/二维码扫码入库

财务触发：

- 正式入库 → 推送NC入库凭证（BIZ-001）

- 发票未到月末 → 推送暂估凭证（BIZ-002）

- 退货 → 推送红字凭证（BIZ-004）

- 让步接收 → 推送降价入库凭证（BIZ-016）

### 6.3 领料出库与退料

单据： 领料申请单、领料出库单、退料入库单

流程要求：

- 支持领料申请→审批→仓库发料→系统出库

- 领料单须携带成本中心/用途信息

- 支持同一领料单多物料、多成本中心

- 支持退料关联原领料单

- 支持应急直发 + 事后补单（需受控审批）

- 批次物料领用遵循FIFO，系统自动推荐最早批次

- 火工品领用须实名制、按需领用

财务触发：

- 领料出库 → 推送费用/成本凭证（BIZ-005）

- 退料入库 → 推送红字冲销凭证（BIZ-006）

- 安全专项领用 → 推送专项储备凭证（BIZ-017）

### 6.4 调拨

单据： 调拨申请单、调拨单

流程要求：

- 支持同组织仓间调拨（不产生财务凭证）

- 支持跨组织调拨（须双方签收确认，产生财务凭证）

- 支持调拨差异登记（运输损耗等）

- 调拨差异超阈值须升级审批

- 支持物资移拨（物理位置转移但权属不变），仅记录保管状态变更

- 支持库存权属管理，区分权属归属和实际保管位置

财务触发：

- 跨组织调拨 → 推送内部往来凭证（BIZ-007）

### 6.5 盘点

单据： 盘点任务单、盘点单、盘盈处理单、盘亏处理单

流程要求：

- 支持定期和临时盘点任务

- 支持手机/PDA扫码盘点

- 系统自动比对账面与实盘差异

- 盘盈盘亏须审批，超阈值升级审批

- 火工品盘盈须上报安全部门，盘亏须附事故调查报告

财务触发：

- 盘盈 → 推送盘盈凭证（BIZ-008）

- 盘亏 → 推送盘亏凭证（BIZ-009）

### 6.6 废旧物资处置

单据： 废旧认定单、处置申请单、废旧出库单、处置结果登记单

流程要求：

- 支持报废、回收、变卖、销毁四类处置方式

- 危险品销毁须安全部门审批并全程留痕

- 处置结果（收入/损失）须登记

- 全过程可追溯

财务触发：

- 变卖出库 → 推送处置损失凭证（BIZ-010）

- 变卖收入 → 推送收入凭证（BIZ-011）

- 危险品销毁 → 推送销毁损失凭证（BIZ-012）

### 6.6-1 设备管理

单据： 设备档案、设备变更记录、设备调拨单、设备检修单、设备报废单

流程要求：

- 支持设备分类分级、设备台账建档和来源关联

- 支持设备权属分级与权属变更审批

- 支持设备状态管理、领用投用、停用启用和位置变更

- 支持跨组织调拨审批与交接确认

- 支持维修、保养、点检留痕和检修申请/执行/完成轻量闭环

- 支持设备报废处置和关联资产处置留痕

- 支持设备全生命周期过程追踪

### 6.6-2 设备租赁管理

单据： 设备租赁申请单、设备租赁登记单、起租/续租/停租/退租单、租赁费用汇总表、租赁交接确认记录

流程要求：

- 支持设备租赁申请与审批

- 支持租赁合同与设备档案关联，登记供应商、租期、租金标准和计费周期

- 支持起租登记、在租状态管理、使用单位/地点和责任人维护

- 支持续租、停租、退租和交接确认，过程留痕

- 支持按月汇总租赁天数、租赁金额和应付依据，并与资金计划管理模块联动

- 支持租赁设备查询、统计和审计追溯

### 6.7 月末对账与结账

流程要求：

- 支持月末数据封存（停止当月补录）

- 支持暂估批处理、暂估冲销

- 支持物资系统与NC月度全量对账

- 支持对账差异清单生成和处理

- 支持月结确认和期间锁定

- 支持已结账期间受控反结（严格审批）

### 6.8 合同管理

单据： 合同审批会签单、合同登记单、合同变更单、合同终止单、合同台账

流程要求：

- 支持合同网上审批会签，按预设流程自动流转至相关部门/岗位，审批意见在线留痕

- 合同编制时自动带入上游采购计划、采购结果、物资信息库等相关数据

- 支持合同基础信息登记（合同号、供应商、物料范围、金额、有效期、付款条件）

- 支持合同付款条款、付款节点、付款比例和付款条件定义

- 支持合同与采购订单/入库单关联

- 支持合同履行进度实时查询（已到货量/金额 vs 合同量/金额）

- 支持合同签订期限管理：以中标通知/成交通知书日期为 T0，按 30 日签订时限分阶段预警（T+15、T+25、T+30 逐级提醒相关责任人），超期未签订的合同自动标记为风险单据并联动供应商考评

- 支持履约保证金登记与退还跟踪（保证金收取凭证、退还触发条件、与挂账完成联动）

- 支持合同到期自动提醒（到期前 30 天、7 天通知）

- 支持未执行、即将到期、超期合同自动预警

- 支持合同风险点管理（对履约异常、账期异常、关键条款风险等进行登记、提示和跟踪）

- 按金额阈值配置审批链：合同金额 > 20 万元时自动加签物资公司经理；集团层合同审批按"法务部 → 财务部 → 经发部 → 招标合同审计员 → 集团分管领导"链路流转

- 支持合同变更、终止管理，变更须审批并留痕

- 合同执行数据与库存、资金计划管理模块联动，入库、付款信息同步更新至合同台账

- 支持合同全生命周期管理台账（签订、执行、变更、终止全环节数据）

### 6.8-1 资金计划管理

单据： 付款计划单、月度预支付汇总表、付款申请单、付款审批单、付款执行台账

流程要求：

- 合同审批生效后，按合同付款条款自动生成付款计划

- 支持按组织、供应商、合同、月份汇总月度预支付需求

- 支持付款申请发起与审批，付款申请须关联合同、入库、验收、发票等依据

- 支持付款条件校验，未满足合同约定条件的申请不得提交

- 大型设备付款前置校验：

- 挂账触发：收到《设备直达到货验收单》→ 通知成交单位开票 → 发票挂账 → 退还履约保证金

- 付款触发：收到《设备安装调试完好联合验收单》→ 方可申报货款支付；系统在付款申请提交环节强制校验本单是否已关联

- 若设备出现质量问题且协调不畅，支持按合同条款扣除相应质保金及违约金并留痕

- 支持预付款、进度款、到货款、验收款、质保金、尾款等分期支付跟踪

- 支持付款进度、已付未付余额和剩余可付金额台账

- 支持付款到期提醒、超期预警和超节点金额控制

- 支持 NC 或等效财务系统实际付款结果回写，并同步更新合同台账

### 6.9 供应商管理

单据： 供应商档案、供应商资质文件、供应商考评记录、黑名单管理记录

流程要求：

- 支持潜在供应商、合格供应商、负面供应商分类管理

- 支持供应商基础信息管理（名称、资质、联系方式、经营范围、合作记录）

- 支持供应商资质文件上传、存储、查询，资质过期自动提醒

- 合格供应商与采购环节联动，仅允许合格供应商参与采购活动

- 支持供应商考评（履约进度、产品质量、服务水平等维度），考评结果与采购联动

- 支持负面供应商（黑名单）管理，限制参与集团所有采购活动，解除限制需走审批流程

- 供应商全品类台账

### 6.10 单据设计统一要求

- 每张单据均有唯一单号

- 均有明确状态流转（草稿→待审→已审→已作废等）

- 影响库存的单据必须明确生效时点

- 触发财务的单据必须明确推送时点

- 已推财务的单据不得随意修改

- 作废、冲红、重推均需留痕

## 第七章 财务与NC接口要求

### 7.1 接口建设原则

- 业务主导：物资系统是业务发生方和数据源头

- 主数据先行：接口依赖主数据统一，须先完成映射

- NC侧零改造：物资系统主动适配NC

- 同口径：计量单位、计价方法、成本中心须两系统一致

- 可追溯：所有推送、重推、失败、差异调整可查询可审计

### 7.2 接口范围

一期须实现 29项接口（详见附件二《接口清单及报文示例》），包括：

- 主数据同步接口 5项

- 业务单据推送接口 19项

- 对账与监控接口 5项

委托加工业务场景的相关财务触发和接口映射应纳入上述接口清单统一管理，不得脱离接口台账单独处理。

### 7.3 关键接口要求

（一）凭证推送

- 所有业务单据审核通过后方可推送NC

- 推送报文采用JSON格式，包含来源单号（`sourceBillNo`）等幂等关键字段用于幂等校验，具体幂等键组合以配套《物资管理与财务接口规范》为准

- 火工品出入库须实时推送，其他业务准实时推送

- 支持委托加工相关业务场景的财务触发和凭证推送

- 暂估和暂估冲销为月末/月初批量处理

（二）异常处理

- NC接口超时自动重推3次，间隔30秒

- NC返回业务错误记录日志，人工处理后手动重推

- 重复推送由NC幂等校验处理

- 接口状态应清晰可见（待推送/推送中/成功/失败/已重推/已作废）

（三）对账机制

- 日对账：当日出入库笔数及金额 vs NC当日凭证（系统自动）

- 周对账：库存余额 vs NC存货科目余额

- 月对账：全量数量/金额对账，出具对账报告

- 年对账：配合财务审计

（四）月末暂估

- 月末扫描已入库+发票未到单据，按订单价暂估

- 次月初红字冲销上月全部暂估

- 发票到后正式入账，与暂估差异按财务政策处理

### 7.4 接口责任边界

| 责任方 | 职责 |
| --- | --- |
| 物资系统开发商 | 业务数据准备、校验、推送、重推、日志 |
| NC侧 | 接收、处理、回执、幂等校验 |
| 招标方网信办 | 统筹协调、联调组织、异常升级 |
| 招标方财务部 | 口径确认、对账、月结确认 |

### 7.5 投标方响应要求

投标方须在技术响应中说明：

- 接口实现方式（REST API / 消息队列 / 混合）

- 与NC联调的经验和方案

- 接口异常处理和补偿机制

- 对账功能实现方案

- 暂估/冲销/正式入账自动化程度

## 第八章 角色权限与审批要求

### 8.1 主要角色

系统至少应支持以下角色：

1. 集团领导/管理层（只读看板）

2. 网信办/信息化管理

3. 集团物资管理

4. 各矿物资管理

5. 仓库管理员

6. 使用单位/区队申请人

7. 采购人员

8. 质检人员

9. 财务人员

10. 安全部门

11. 系统管理员

### 8.2 权限设计要求

- 支持基于组织+角色+岗位的权限体系

- 支持数据权限（按组织/仓库/物料范围控制数据可见性）

- 人员调动后权限应能及时调整

- 离岗/离职人员应能及时禁用

- 高敏感操作（月结/反结/火工品/盘亏等）须设置加强审批

### 8.3 集团平台对接要求

（一）统一登录（SSO）

- 须对接集团统一平台 SSO 单点登录，不另行建设独立用户认证体系

- 用户登录集团平台后，可直接访问物资系统，无需二次登录

（二）组织与人员数据

- 组织架构和人员基础数据以集团平台为权威数据源

- 物资系统通过平台 API 获取并本地缓存，不另起一套组织人员管理

- 物料编码等物资领域专属主数据由本系统作为权威源

（三）数据权限

- 数据隔离以二级集团为边界，与集团平台隔离机制保持一致

- 物资系统内部的业务角色和业务权限由本系统自行维护

（四）审批兼容

- 审批流程中组织角色解析应与集团平台体系兼容

- 可通过平台 API 获取审批人信息，或按等效规则（角色+组织过滤+层级递进）自行实现

- 审批过程和结果须完整留痕

### 8.4 审批流程要求

- 支持可配置的多级审批流程

- 支持按金额、物料类别、组织等条件差异化审批路径

- 支持手机端审批

- 支持审批超时催办

- 支持审批全过程留痕

## 第九章 报表预警与查询要求

### 9.1 基础报表（一期至少包含）

| 报表名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 库存余额表 | 按物料/仓库/组织查看当前库存 |
| 收发存报表 | 期初+本期入+本期出+期末 |
| 采购入库汇总表 | 按供应商/物料/时间汇总 |
| 领料汇总表 | 按使用单位/成本中心/物料汇总 |
| 调拨台账 | 调拨记录查询 |
| 盘点差异表 | 盘盈盘亏明细 |
| 废旧处置台账 | 处置记录及收入/损失 |
| 物料编码台账 | 全量物料查询 |
| 接口推送状态表 | 成功/失败/待推送/已重推 |
| 暂估未冲销清单 | 当前仍在暂估状态的入库单 |
| 呆滞库存清单 | 超过N月未出库的物料 |
| 火工品专项台账 | 火工品收发存独立报表 |
| 安全专项物资台账 | 安全专项费使用情况 |
| 采购价格变动趋势表 | 指定区间内采购价格变动分析，可视化图表 |
| 计划完成率统计表 | 按单位/时间统计计划执行率、到货率 |
| 物资周转率统计表 | 反映物资流转效率 |
| 供应商履约率统计表 | 从履约进度、质量、服务等维度统计 |
| 合同执行台账 | 合同履行进度、账期、风险等级 |
| 月度预支付汇总表 | 按组织/供应商/合同汇总当月计划支付金额 |
| 设备租赁费用汇总表 | 按组织/供应商/设备/合同汇总当月租赁费用 |
| 发票审计表 | 审核发票与计划/合同/中标结果是否一致 |

### 9.2 预警功能（一期至少包含）

| 预警类型 | 触发条件 | 通知对象 |
| --- | --- | --- |
| 低库存预警 | 库存低于安全库存 | 供应科+库管 |
| 超储预警 | 库存超过上限 | 物资管理 |
| 临期/过期预警 | 距保质期到期≤30天 | 库管+物资管理 |
| 呆滞预警 | 超12月未出库 | 物资管理 |
| 合同到期提醒 | 距合同到期≤30天/7天 | 采购+物资管理 |
| 付款到期提醒 | 距付款节点≤15天 | 财务 |
| 设备租赁到期提醒 | 距计划退租日期≤15天 | 设备管理+使用单位 |
| 设备租赁超期未退预警 | 超过计划退租日期仍处于在租状态 | 设备管理+使用单位 |
| 设备租赁异常停租预警 | 停租后超过设定时限未续租或退租 | 设备管理 |
| 接口失败告警 | 推送NC失败 | 网信办+财务 |
| 映射缺失告警 | 物料无NC存货映射 | 物资管理+网信办 |
| 资质过期提醒 | 物资或供应商资质即将过期 | 采购+物资管理 |

### 9.3 查询要求

- 支持多条件、多口径精准组合查询

- 支持物资全流程追溯查询（从出库逆向查询申请计划→采购→合同→入库全环节）

- 支持按需求自定义生成统计报表

- 支持导出 Excel/PDF，支持在线打印

- 支持按权限控制查询范围

- 管理层看板支持关键指标可视化

## 第十章 技术与部署要求

### 10.1 部署方式

- 采用私有化部署，部署在招标方指定的数据中心或机房

- 不接受纯SaaS公有云部署

### 10.2 信创与国产化要求

- 数据库须采用 PostgreSQL 兼容的国产信创数据库（如瀚高 HGDB、人大金仓 KingbaseES 等），独立部署，不与集团平台共用数据库实例

- 操作系统须支持国产Linux（银河麒麟/统信UOS等至少一种）

- 中间件须支持国产中间件或开源中间件

- 浏览器须兼容主流国产浏览器

### 10.3 多端支持

- PC端：B/S架构，浏览器直接访问

- 移动端：APP或小程序（至少覆盖领料申请、审批、库存查询、扫码）

- 数据实时同步

- 各终端操作记录统一归集、同步更新

### 10.4 操作便捷性要求

- 优化系统界面与操作流程，简化复杂操作步骤

- 提供操作指引与提示功能，降低新用户学习成本

- 适配不同岗位业务人员的操作习惯

### 10.5 性能要求

- 支持并发用户数不低于 200人（待根据实际用户规模确认）

- 单据操作响应时间 ≤ 3秒

- 报表查询响应时间 ≤ 5秒

- 接口推送延迟 ≤ 30秒（准实时场景）

- 系统可用性 ≥ 99.5%

### 10.6 安全要求

- 支持HTTPS传输加密

- 支持操作日志完整记录

- 支持数据备份与恢复

- 支持防篡改、防泄露等基础数据安全控制

- 支持敏感数据脱敏（如价格、合同金额按角色控制可见性）

- 支持按角色/岗位/组织控制数据导出权限，敏感数据导出须单独留痕

- 重要导出文件应支持水印、导出日志或等效追踪机制

- 接口调用须具备鉴权机制

### 10.7 接口标准

- 系统间集成采用API方式

- 接口报文统一使用JSON格式

- 接口应具备版本管理能力

- 接口应支持幂等调用

### 10.8 技术栈与平台集成

- 开发语言不做强制限定；若投标方采用 .NET 技术栈，可直接引用集团平台模块，降低集成成本；若采用其他技术栈，须通过标准 API 完成全部平台对接

- 本系统须与集团统一平台完成对接（详见第八章 8.3 节），包括：SSO 统一登录、组织与人员数据同步、数据权限对齐、审批体系兼容

- 投标方须在技术方案中明确说明与集团平台的集成方案和技术路径

## 第十一章 统一AI入口接入要求

### 11.1 总体要求

本项目 AI 能力建设为本次招标必做内容。投标方应以并入招标方网信办统一 AI 入口为前提进行设计和实施，不得另行建设独立 AI 门户或独立智能问答入口。

### 11.2 能力开放要求

投标方应至少开放以下可供统一AI平台接入的业务能力：

1. 库存查询能力

2. 出入库业务查询能力

3. 采购与到货查询能力

4. 供应商查询能力

5. 领用与消耗分析能力

6. 预警与异常识别能力

7. 合同与付款查询能力

8. 设备与设备租赁查询能力

### 11.3 接口与Tool支撑要求

- 开放标准化业务能力接口，支持结构化参数输入和结构化结果输出

- 便于注册为统一AI平台可调用的Tool

- 每项能力至少应明确功能说明、输入参数、输出结果、权限控制、错误码及典型调用示例

### 11.4 权限与安全要求

- AI查询结果须与本系统权限体系一致

- 统一AI平台不得直接访问底层数据库

- 应记录接口调用日志、权限校验日志和异常日志

### 11.5 联调配合要求

- 投标方应提供接口文档、字段说明、数据字典、示例报文

- 提供测试环境和测试账号

- 配合完成Tool注册验证和场景测试

详细能力清单、Tool定义、验收条款详见附件五《AI接入能力要求及验收条款》。

## 第十二章 数据初始化与迁移要求

### 12.1 历史数据治理

- 投标方应配合招标方完成物料主数据清洗与整理

- 包括历史物料梳理、重复编码清理、单位统一、分类补齐

### 12.2 NC映射初始化

- 导出NC现有存货档案

- 按名称/规格匹配建立物料↔存货映射

- 无法匹配的单独列清单由业务确认

- 上线前必须完成映射完整性校验

### 12.3 期初数据导入

- 上线切换时须导入期初库存数据

- 期初数据须与NC存货余额核对一致

- 导入后须进行全量校验

### 12.4 试运行数据核对

- 试运行期间真实单据须跑通主要业务闭环

- 新旧系统应按既定范围并行运行，关键业务数据定期比对

- 接口推送结果须与NC核对

- 发现问题须在正式上线前完成整改

## 第十三章 实施、培训与上线支持要求

### 13.1 实施组织

- 投标方应指派专职项目经理

- 应组建包含业务顾问、技术开发、实施配置、培训人员的项目团队

- 重要阶段节点须到场支持

### 13.2 深化设计

- 中标后应开展需求复核和详细设计

- 应完成功能说明、原型说明、接口设计、权限配置方案

- 深化设计成果须经招标方确认后方可进入开发

### 13.3 培训要求

- 应覆盖管理员培训、业务操作培训、财务接口培训

- 培训应包含操作手册/使用指南

- 至少进行两轮培训（上线前 + 上线后）

### 13.4 上线支持

- 应提供上线切换方案

- 应提供新旧系统并行运行方案、退出条件和回退预案

- 上线首月提供现场驻场支持

- 上线后至少提供 3个月 运行保障期

## 第十四章 验收要求

### 14.1 功能验收

- 十五大模块核心功能均可正常运行

- 主要业务流程可闭环操作

- 审批流程可按配置执行

- 招投标模块应完成采购文件导出/上传、结果导入/附件归档、合同联动和价格回写，不以内建评标过程为验收前提

- 设备管理应完成权属分级与变更审批、来源关联与资产标识留痕、跨组织调拨审批与交接确认、检修申请/执行/完成轻量闭环、报废处置和关联资产处置留痕

- 设备租赁管理应完成租赁申请、起租登记、在租跟踪、续租停租退租、月度租赁费用汇总和付款联动

- 合同模块应完成付款条款和付款节点定义、合同风险点管理，资金计划管理模块应完成付款计划、月度预支付汇总、付款申请审批、付款进度跟踪和实付结果回写

### 14.2 接口验收

- 29项接口均已联调通过

- 典型业务单据可稳定触发NC凭证

- 异常接口可提示、追踪、重推

- 月末暂估/冲销流程可执行

- 委托加工相关财务触发应完成联调验证

- 能源集团招采平台协同以采购文件导出/上传、结果导入/附件归档验证通过为准，深度直连、自动上传和自动回传不作为本次接口验收项

### 14.3 数据验收

- 主数据导入完整，映射校验通过

- 期初库存与NC核对一致

- 并行运行期间关键数据比对结果可追溯

- 试运行数据无重大偏差

### 14.4 报表验收

- 一期报表清单中的报表均可正常输出

- 预警功能可触发通知

- 数据口径正确

### 14.5 AI接入验收

- 本次招标要求的 AI 能力已接入统一 AI 入口

- 已完成库存、出入库、采购到货、供应商、领用与消耗、预警识别、合同与付款、设备与设备租赁等能力接入

- 返回结果结构化、权限正确

- 已完成 Tool 注册验证、典型场景测试和联调记录留存

- 未新建独立AI门户

### 14.6 文档验收

- 用户手册/操作指南

- 系统管理手册

- 接口文档

- 培训材料

- 数据字典

## 第十五章 运维与售后要求

### 15.1 质保期

- 系统验收合格后提供不低于 1年 免费质保服务

### 15.2 响应时效

| 问题级别 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| 紧急（系统不可用） | 30分钟 | 4小时 |
| 严重（核心功能异常） | 2小时 | 8小时 |
| 一般（非核心功能异常） | 4小时 | 2个工作日 |
| 建议（优化类） | 1个工作日 | 协商确定 |

### 15.3 运维支持

- 提供远程+现场运维支持方式

- 定期系统巡检（原则上每季度一次）

- 系统升级和补丁管理

- 数据库维护和性能优化

### 15.4 后续升级

- 说明后续版本升级策略和定价模式

- 说明定制开发的配合方式和计费标准

## 第十六章 供应商响应要求

投标方在技术响应中须至少回答以下问题：

### 16.1 项目理解

- 对项目目标和范围的理解

- 对煤炭行业物资管理特点的理解

### 16.2 功能覆盖

- 十五大模块的标准能力与定制能力边界

- 哪些功能通过配置实现，哪些需要定制开发

- 设备租赁管理、合同管理、资金计划管理、供应商管理一期功能实现方案

- 合同风险点管理和委托加工相关财务触发的实现方案

### 16.3 接口方案

- 与NC财务系统对接方案

- 接口实现方式

- 联调组织和计划

- 异常处理机制

### 16.4 AI接入方案

- 对统一AI入口接入的理解

- 能力开放方案

- Tool封装支撑能力

### 16.5 技术架构

- 系统技术架构说明

- 信创/国产化适配情况

- 多端支持方案

- 性能指标承诺

- 与集团统一平台的对接方案（SSO、组织人员同步、数据权限对齐、审批兼容的具体实现路径）

- 如采用 .NET 技术栈，说明与平台模块的复用方案；如采用其他技术栈，说明 API 对接方案

- 集团统一 API 网关由招标方网信办统一建设和运维，具体对接规范以联调阶段提供的技术文档为准；系统应具备按规范完成鉴权、流量管控、日志记录和异常监控的接入适配能力，投标方应在技术响应中承诺按规范接入并配合完成注册与联调验证

### 16.6 实施方案

- 项目团队配置

- 实施计划和关键里程碑

- 深化设计方法

- 培训方案

### 16.7 类似案例

- 煤炭/矿业行业物资管理系统实施案例

- 与用友NC对接经验

- 集团型多组织物资管理经验

### 16.8 风险与保障

- 项目风险识别和应对

- 售后服务承诺

- 团队稳定性保障

## 第十七章 附件清单

以下附件随本技术要求一并提供或后续补充：

| 附件编号 | 附件名称 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 附件一 | 功能响应清单 | 已有 V1.1 版（见《附件一-功能响应清单-V1.1》） |
| 附件二 | 接口清单及报文示例 | 已有 V1.1 版（见《附件二-接口清单及报文示例-V1.1》） |
| 附件三 | 角色权限矩阵 | 已有 V1.1 版（见《附件三-角色权限矩阵-V1.1》） |
| 附件四 | 供应商响应模板 | 已有 V1.1 版（见《附件四-供应商响应模板-V1.1》） |
| 附件五 | AI接入能力要求及验收条款 | 已有 V1.1 版（见《附件五-AI接入能力要求及验收条款-V1.1》） |
| 附件六 | 物料编码规范 | 已有 V1.1 版（见《附件六-物料编码规范-V1.1》） |
| 附件七 | 报表清单 | 内嵌正文第九章，不单独外发 |

说明： 发标包对外发放为"1 份正文 + 6 份附件（附件一至附件六）"。附件七《报表清单》内嵌于本文件第九章，不单独形成独立附件文件。

## 版本历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-03-20 | 初稿，17章完整结构 |
| V1.0 | 2026-03-27 | 收敛一期招标边界，强化设备管理和设备租赁独立模块口径；补充合同风险点管理、委托加工接口、AI必做要求、设备租赁预警及正式附件清单 |
| V1.0 | 2026-04-20 | 封版核对修订：3.1 一期范围补充"招投标管理"条目并顺延编号；5.6 新增权威数据源与扩展预留；16.5 新增 API 网关适配能力要求；7.2/11 章末附件引用补齐编号；附件七定位明确为内嵌第九章不单独外发；7.3 幂等键说明完整化；10.9 运维巡检措辞收紧；上位遵循文件更新为 V2.0；日期同步更新；附件三/附件六扩写为完整外发版本（角色权限矩阵、物料编码规范含 NC 映射与辽宁能源扩展预留），供应商可直接按附件响应 |

*本文档由阜矿集团网信办编制，后续将根据内部审阅意见和项目推进情况进行修订收敛。*