# 发标准备-下一步工作清单（V1.1）

## 一、当前判断

当前阶段不宜继续扩需求，工作重点应由“补内容”转为“收口、核对、发标准备”。

根据现有文档情况，P0/P1 关键事项已基本明确，下一步重点是保持口径一致、形成完整发标包，并提前准备供应商答疑口径。

## 二、建议工作顺序

### 第一步：封版核对（优先级最高）

目标：确保“需求梳理、招标正文、附件、报审对照表”四套材料口径一致。

重点核对：

- 一期建设边界是否一致

- 模块数量与名称是否一致

- 附件编号与引用是否一致

- NC 接口、统一平台、AI 接入、权限体系、设备租赁等重点专题表述是否一致

- 二期建设建议与一期正式要求是否冲突

输出物：

- 封版检查清单

- 口径差异修订记录

### 第二步：形成发标包最终目录

目标：形成可直接用于发标或送审的目录结构。

建议目录：

1. 招标技术要求正文

2. 附件一 功能响应清单

3. 附件二 接口清单及报文示例

4. 附件三 角色权限矩阵

5. 附件四 供应商响应模板

6. 附件五 AI接入能力要求及验收条款

7. 附件六 物料编码规范

补充建议：

- 增加《发标包附件说明》1 页，说明各附件用途

- 明确哪些文档对外发放，哪些仅内部保留

### 第三步：准备供应商答疑口径

目标：提前把最容易被问到的问题统一口径，减少后续反复解释。

建议优先准备的问题：

- 与集团统一平台的对接边界是什么

- 与 NC 的接口方式、职责分工和异常处理机制是什么

- AI 接入是必做项还是加分项

- 设备管理与设备租赁一期做到什么深度

- 物料编码是否要求一期直接执行集团统一编码

- 招投标管理与集团招采平台如何分工

输出物：

- 供应商答疑口径表

- 招标澄清问题模板

### 第四步：准备管理层汇报版材料

目标：服务领导审阅、项目立项推进和招标沟通。

建议汇报内容：

- 项目建设目标

- 一期建设范围

- 与集团统一平台的关系

- 与财务 NC 的关系

- 预期管理价值与风险控制价值

- 实施路径与阶段计划

输出物：

- 5 至 8 页汇报版 PPT 提纲或文字稿

## 三、执行进度（2026-04-20 更新）

| 步骤 | 输出物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 第一步：封版核对 | 《封版检查清单-v1.1》《封版差异修订记录-v1.1》 | ✓ 已完成（27 √ / 1 △ / 0 ×） |
| 第二步：发标包最终目录 | 《发标包最终目录及附件说明-v1.1》 | ✓ 已完成（1 正文 + 6 附件） |
| 第二步补：附件三/六扩写 | 附件三 215 行、附件六 483 行 | ✓ 已完成（方案 A 摘要嵌入） |
| 第三步：供应商答疑口径 | 《供应商答疑口径-v1.1》 | ✓ 已完成（36 项高频疑问，10 大类） |
| 第四步：管理层汇报材料 | 《发标汇报-一页纸-v1.1》《发标汇报-五页版-v1.1》 | ✓ 已完成 |
| 第五步：Word/PDF 批量转换 | 发标包 .docx/.pdf 文件 + 发标包 zip | △ Word 已生成；PDF/zip 待封版决策 |

## 四、一句话判断

现在最重要的不是再补需求，而是把现有成果收成一个可以发、可以讲、可以答疑的完整包。

截至 2026-04-23，封版核对、发标包目录、附件扩写、答疑口径、汇报材料和 V1.1 外发 Word 生成均已完成；PDF 与 zip 包待封版决策后生成。