# 模块功能清单（需求沟通版，V1.0）

## 一、文档目的

本文档用于从管理沟通、业务确认、招标说明和后续开发指导的角度，对物资供应管理系统一期建设涉及的主要模块、建设目标、核心功能和实施边界进行归纳说明。

本文档重点回答以下问题：

- 一期系统大体要建设哪些模块

- 每个模块主要解决什么问题

- 每个模块至少应具备哪些核心功能

- 哪些内容属于一期重点，哪些内容可预留或纳入二期

本文档不替代详细需求规格说明书，但可作为：

- 与管理人员沟通项目范围的总览材料

- 与业务人员确认功能边界的讨论材料

- 招标阶段功能清单和技术响应的基础材料

- 后续产品设计、原型设计、开发拆解的参考依据

## 二、模块划分原则

本项目模块划分遵循以下原则：

- 围绕业务闭环进行划分，而非简单按部门切割

- 以“主数据、物资流转、设备资产生命周期、业财协同”为主体框架

- 一期优先建设刚需模块，不追求大而全

- 模块之间边界清晰，但数据应贯通共享

- AI 接入作为总体设计的一部分统筹考虑，不作为系统外部外挂能力单独处理

- 对未来二期扩展保留接口和结构空间

## 三、模块设计的现实依据

本项目模块设计并非从“功能堆叠”出发，而是直接回应物资公司当前系统存在的现实问题和内部调研结论。

结合前期问题梳理和关键岗位使用人员调研，一期模块设计应重点解决以下几类问题：

- 围绕流程效率低的问题：强化无纸化审批、电子签章、审批提醒、流程留痕和多端协同能力

- 围绕数据管理薄弱的问题：强化实时数据更新、业务链路关联、权限同步和多维查询分析能力

- 围绕功能覆盖不足的问题：补齐合同账期提醒、物资全生命周期管理、关键预警和过程跟踪能力

- 围绕基层延伸不足的问题：推动系统能力覆盖到基层单位、区队和仓库使用环节，避免管理断层

- 围绕信创合规要求：在技术与部署层面明确国产化、私有化、日志审计和安全可控要求

- 围绕集团统一治理要求：同步考虑 SSO、权威数据源、API + JSON 标准接口以及统一 AI 入口接入要求

因此，后续功能设计、供应商沟通和招标响应，不应只回答“有没有这个功能”，还应回答：

- 是否真正提升流程效率

- 是否真正增强数据可用性和管理穿透力

- 是否真正支撑基层应用

- 是否真正满足信创与规范化建设要求

## 四、一期总体模块建议

一期建议形成以下十五个模块：

- 基础档案与组织仓库管理

- 物料主数据与编码管理

- 需求提报与采购计划管理

- 招投标管理

- 采购到货与入库管理

- 库存领用与退料调拨管理

- 盘点与废旧处置管理

- 设备管理

- 设备租赁管理

- 合同管理

- 合同付款与资金计划管理

- 供应商管理

- 财务与 NC 接口管理

- 报表、预警与查询分析

- 系统管理与基础支撑能力

上述模块构成一期核心功能版图，覆盖从需求计划、招投标、采购、合同、合同付款与资金计划、库存，到设备、设备租赁和财务协同的完整业务闭环；资产相关能力作为设备链路中的关联信息统一管理。

## 四-1、一期业务衔接说明

一期覆盖的业务主链路为：

需求提报 → 采购计划 → 招投标/询比价 → 合同/采购执行 → 到货入库(验收) → 设备建档与投用 / 设备租赁执行 → 合同付款与资金计划 → 生命周期管理 → 财务联动

招投标管理已纳入一期建设范围，作为采购计划审批通过后、合同签订前的核心环节，由系统统一管理。一期业务链路说明：

- 采购计划审批通过后进入系统招投标模块，由招投标模块完成招标申请、采购方式分流、采购文件生成和结果回传管理

- 采购文件导出或上传至集团平台：公告发布、投标、开标、评标、结果公示等过程在能源集团招采平台完成

- 招投标结果回传至合同模块：中标/成交结果导入本系统，或以评标报告、结果公示材料等附件形式回传归档后，推送至合同管理模块

- 全链路可追溯：采购计划→招采平台→结果回传→合同→入库/设备租赁执行→合同付款与资金计划→财务全链路数据贯通，设备来源关联、权属归属、租赁执行和处置留痕可追溯

- 中标/成交价格自动回写物资信息库：供应商选定后的价格信息回写至物料主数据，便于后续价格分析和历史比对

## 五、各模块功能说明

### 模块一：基础档案与组织仓库管理

模块目标：

建立统一的组织、仓库、单位、供应商、成本中心等基础档案，为后续业务和接口打底。

核心功能：

- 组织架构维护

- 仓库档案维护

- 库区/货位基础信息维护（如一期需要可适度纳入）

- 计量单位字典维护

- 供应商基础档案维护

- 成本中心/使用单位对照维护

- 组织与仓库归属关系维护

模块价值：

- 统一基础口径

- 支撑库存归属和权限控制

- 为财务映射和报表统计提供基础维度

一期要求：

- 必须纳入

- 不要求做过深的供应商评价体系，但基础档案必须有

### 模块二：物料主数据与编码管理

模块目标：

建立集团统一物料分类、编码和主数据管理体系，解决一物多码、多物一码和主数据口径不一致问题。

核心功能：

- 物料分类维护

- 物料新增、变更、停用流程

- 编码生成与查重校验

- 物料属性维护

- 危险品/批次/保质期等特殊属性管理

- 资质文件管理（安标、防爆合格证等上传、存储、查询，资质过期自动提醒）

- 采购方式、技术要求等物资扩展属性维护

- 采购价格管理（中标/成交结果、采购价格自动回写，按价格来源、采购方式分类统计）

- 条码/二维码基础信息管理

- NC 存货映射维护

- 历史物料初始化与治理支撑

模块价值：

- 形成全系统的统一主数据底座

- 支撑库存业务稳定运行

- 支撑与 NC 的映射和接口联动

一期要求：

- 必须纳入

- 这是整个项目的核心底座模块之一

- 须预留与辽宁能源未来统一编码体系对接的字段、映射关系和接口扩展能力

### 模块三：需求提报与采购计划管理

模块目标：

从区队/使用单位的需求出发，经汇总、编制、审批形成采购计划，驱动后续采购执行，实现”需求驱动采购”的管理闭环。

核心功能：

- 物资需求提报（使用单位/区队按周期或临时发起，填写品名、规格、数量、期望到货时间、用途）

- 需求汇总与归集（各矿物资部门归集本矿需求，合并去重，核对库存余量）

- 月度/季度/年度/专项/调整等多类型计划的分类编制和管理

- 采购计划分级审批（各矿→集团物资，重大计划可升级至管理层，审批流程可配置并由管理员维护）

- 计划分解与任务下达（审批后分解为采购任务单，下达至采购人员）

- 计划执行跟踪（完成率、到货率、预算消耗等维度）

- 计划调整与追加（须说明原因并留痕）

- 计划外紧急采购管理（补充审批，纳入计划台账）

- 新品计划线上申报，新品信息与物资信息库自动关联

- 计划取消/变更全程记录留痕，保留变更原因和审批意见

模块价值：

- 将区队需求正式纳入系统管理，消除管理断层

- 变”被动采购”为”计划驱动采购”，提升采购效率和预算管控力

- 为后续采购执行提供清晰依据和可追溯来源

一期要求：

- 必须纳入

- 这是业务链路从基层向采购延伸的关键衔接模块

### 模块四：招投标管理

模块目标：

实现从采购计划审批通过到合同签订之间的招投标协同管理，完成采购文件生成、平台招评标衔接、结果回传归档和合同联动，打通”计划→招采平台→结果回传→合同”完整链路。

核心功能：

- 招标申请与立项（关联上游采购计划，按采购方式自动分流）

- 招标/非招标采购方式管理（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、竞价、单一来源等）

- 招标文件编制（采购计划审核通过后，支持按标包自动生成采购文件）

- 采购文件导出，或按条件上传至能源集团招采平台

- 平台招评标结果导入，或以评标报告、结果公示材料等附件形式回传归档

- 招投标结果与采购计划、合同管理模块联动（中标/成交结果回传后可直接导入合同模块）

- 询价、竞价等非招标采购方式的结果回传与留痕管理，与供应商管理模块联动（仅合格供应商可参与）

- 招投标全流程数据留存，满足审计和监管追溯要求

模块价值：

- 补齐采购计划到合同之间的管理断点，实现采购协同闭环

- 规范本系统与能源集团招采平台之间的职责边界，提升采购合规性和透明度

- 招投标结果回传后自动流转至合同模块，减少人工录入，提升效率

- 全流程留痕，满足审计和监管要求

一期要求：

- 必须纳入

- 须覆盖招标和主要非招标采购方式的基本流程

- 须实现与上游采购计划和下游合同模块的数据贯通

- 一期至少支持采购文件导出/上传、结果导入/附件归档的协同方式

- 二期在平台标准明确后推进直连对接、自动上传和自动回传

### 模块五：采购到货与入库管理

模块目标：

实现从采购执行、到货验收、质检到正式入库的业务闭环，并为财务处理提供真实业务依据。

核心功能：

- 采购申请管理

- 采购订单管理

- 到货登记与验收

- 质检处理

- 采购入库管理（支持入库照片拍照保存，操作留痕可追溯）

- 大型设备直达验收单独记录（须在系统中登记验收信息）

- 采购退货管理

- 发票匹配辅助记录

- 暂估处理相关标识或记录

模块价值：

- 规范物资到货和入库过程

- 形成库存增加的合法依据

- 为财务暂估、正式入账和退货红冲提供源头数据

一期要求：

- 必须纳入，覆盖采购申请→采购订单→到货→入库完整链路

### 模块六：库存领用与退料调拨管理

模块目标：

规范物资领用、退料和调拨过程，实现库存收发业务全过程可追溯。

核心功能：

- 领料申请

- 领料审批

- 领料出库（可支持受控绿色通道）

- 退料入库

- 仓间调拨

- 组织间调拨

- 物资移拨（物理位置转移但权属不变，仅记录保管状态变更）

- 权属管理（区分物资权属归属和实际保管位置，权属变更须审批留痕）

- 在途/差异处理（视一期范围确定深度）

- 成本中心归集辅助信息维护

- 可记录基础物流/运输信息（如一期需要）

模块价值：

- 形成库存减少与流转的真实记录

- 支撑成本归集与费用核算

- 提高物资发放和内部调配透明度

一期要求：

- 必须纳入

- 是业务部门日常使用频率最高的核心模块之一

### 模块七：盘点与废旧处置管理

模块目标：

通过盘点、差异处理和废旧处置，提升库存真实性和资产管理规范性。

核心功能：

- 盘点任务创建

- 盘点单录入与复核

- 盘盈处理

- 盘亏处理

- 呆滞库存辅助识别（至少报表侧体现）

- 废旧认定

- 报废/回收/变卖/销毁处置流程

- 危险品销毁留痕

模块价值：

- 提高账实一致性

- 提升处置合规性和审计可追溯性

- 为财务差异处理提供依据

一期要求：

- 必须纳入基本盘点与处置能力

- 深度分析类能力可后续增强

### 模块八：设备管理

模块目标：

对设备进行建档、权属分级、来源关联、状态变更、领用投用、检修轻量闭环、调拨停启用和报废处置管理，形成全过程可追溯的设备生命周期基础增强闭环，并同步保留关联资产信息和处置留痕。

核心功能：

- 设备分类分级

- 设备台账建档

- 设备权属分级与权属变更审批

- 设备来源关联与资产标识留痕

- 设备权属归属信息维护

- 设备状态管理

- 设备领用、投用、停用、启用

- 设备调拨与位置变更

- 设备跨组织调拨审批与交接确认

- 设备维修、保养、点检留痕

- 设备检修申请、执行、完成闭环

- 设备报废与处置

- 设备报废与关联资产处置留痕

- 设备全生命周期过程追踪

模块价值：

- 将设备从静态台账对象提升为动态管理对象

- 支撑设备使用、维护、权属变更、来源关联和调拨交接全过程留痕

- 为审计追溯、管理分析和业财协同提供设备维度数据基础

一期要求：

- 必须纳入

- 一期聚焦基础增强可用：须覆盖设备分类分级、台账建档、权属分级与变更审批、来源关联与资产标识留痕、权属归属信息维护、状态管理、领用/投用/停启用、基础调拨、跨组织调拨审批与交接确认、基础维修保养留痕、检修申请/执行/完成轻量闭环、报废处置和全过程留痕

- 资产相关能力本期不再单列独立模块，仅保留来源关联、权属归属、处置留痕等关联信息；超复杂跨组织权属规则优化、停租/检修入库/完成回退等深度联动、涉及租赁或买卖手续的复杂调拨协同和更深层业财协同可在后续阶段深化

### 模块九：设备租赁管理

模块目标：

对租赁设备的申请、起租、在租跟踪、续租停租、退租交接和租金结算依据进行全过程管理，并与合同付款及财务协同衔接。

核心功能：

- 设备租赁申请与审批

- 租赁合同与设备档案关联

- 起租登记、在租状态管理

- 使用单位、使用地点和责任人维护

- 续租、停租、退租与交接确认

- 租金标准、计费周期和结算依据维护

- 月度租赁费用汇总

- 与合同付款与资金计划管理模块联动

- 租赁过程资料留痕与查询追溯

模块价值：

- 将租赁设备从线下登记提升为可跟踪、可汇总、可联动的正式业务对象

- 为租赁费用支付、设备使用监管和供应商协同提供统一数据基础

- 补齐设备自购与设备租赁并存场景下的业务管理闭环

一期要求：

- 必须纳入

- 一期须覆盖起租、在租、续租、停租、退租、月度租赁费用汇总和付款联动基础闭环

- 深度停租结算、检修停租联动、复杂计费规则和更细经营分析可在后续阶段增强

### 模块十：合同管理

模块目标：

实现采购合同从签订到执行、变更、终止的全生命周期管理，打通合同与采购、入库及付款条款定义的数据联动，解决”合同履行进度无处查看、付款条款分散维护”的管理痛点。

核心功能：

- 合同网上审批会签（按预设流程自动流转至相关部门/岗位，审批意见在线留痕）

- 合同编制时自动带入上游采购计划、招投标结果、物资信息库等相关数据

- 合同基础信息登记（合同号、供应商、物料范围、金额、签订日期、有效期、付款条件）

- 合同付款条款、付款节点、付款比例和付款条件定义

- 合同与采购订单/入库单关联

- 合同履行进度实时查询（已到货量/金额 vs 合同量/金额）

- 合同到期自动提醒（到期前 30 天、7 天通知）

- 未执行、即将到期、超期合同自动预警

- 合同变更、终止管理，变更须审批并留痕

- 合同执行数据与库存、合同付款与资金计划模块联动（入库、付款执行信息同步更新至合同台账）

- 合同全生命周期管理台账（签订、执行、变更、终止全环节数据）

- 合同状态管理（执行中/已完成/已终止）

- 合同风险点管理

模块价值：

- 为付款条款定义、付款计划生成和支付进度跟踪提供统一条款来源

- 为采购入库和财务对账提供合同维度关联

- 实现业务→合同→财务的数据贯通

- 为经营分析和审计提供合同维度追溯依据

一期要求：

- 必须纳入

- 一期定位为”管理闭环”：审批会签、履行跟踪、到期预警、付款条款定义、变更管理、合同台账须全部实现

- 二期定位为”精细化增强”：合同模板库、条款库、版本管理、电子签约、补充协议、索赔管理、供应商履约深度评分和合同执行偏差分析等能力纳入二期

### 模块十一：合同付款与资金计划管理

模块目标：

基于合同模块定义的付款条款，形成付款计划、月度预支付汇总、付款申请审批和支付进度跟踪闭环，支撑业务侧资金安排与财务协同。

核心功能：

- 按合同付款条款自动生成付款计划

- 月度预支付汇总与资金需求统计

- 付款申请与审批

- 付款条件校验（合同、入库、验收、发票等）

- 付款进度、已付未付和剩余可付台账

- 付款到期提醒与超期预警

- 预付款、质保金、尾款等分期支付跟踪

- NC 实际付款结果回写与对账留痕

模块价值：

- 将合同中的付款条款转化为可执行、可汇总、可预警的支付管理能力

- 提前形成月度资金需求，支撑管理层和财务侧统筹安排

- 形成付款申请、审批、实付结果和合同执行之间的闭环追溯

一期要求：

- 必须纳入

- 一期须覆盖付款计划生成、月度预支付汇总、付款申请审批、付款条件校验、付款台账、临期预警和 NC 实付结果回写

- 本模块负责付款计划、申请、进度和留痕，不替代 NC 的实际付款执行、记账和应付核算

### 模块十二：供应商管理

模块目标：

建立供应商分类管理、考评和准入控制体系，保障采购活动的合规性和供应商质量。

核心功能：

- 供应商基础信息管理（名称、资质、联系方式、经营范围、合作记录等全维度数据）

- 供应商分类管理（潜在供应商、合格供应商、负面供应商三级分类）

- 供应商资质文件上传、存储、查询，资质过期自动提醒

- 合格供应商准入管理，仅允许合格供应商参与采购活动

- 供应商考评机制（从履约进度、产品质量、服务水平等维度综合评价）

- 考评结果与采购环节联动

- 负面供应商（黑名单）管理，限制参与集团所有采购活动，解除限制需走审批流程

- 供应商全品类台账

模块价值：

- 规范供应商准入和退出机制

- 为采购决策提供供应商维度的数据支撑

- 提升采购合规性和供应商质量管控力

- 满足审计和监管对供应商管理的要求

一期要求：

- 必须纳入

- 供应商基础档案、分类管理、资质提醒和黑名单为一期必须功能

- 复杂评分模型可后续增强，但基础考评维度须一期实现

### 模块十三：财务与 NC 接口管理

模块目标：

建立物资系统与 NC 财务系统之间的主数据映射、业务触发和异常处理机制，实现业财协同。

核心功能：

- 物料与 NC 存货映射维护

- 单位、分类、成本中心、组织对照维护

- 采购入库财务触发

- 采购退货财务触发

- 领料出库财务触发

- 退料入库财务触发

- 跨组织调拨财务触发

- 盘盈盘亏财务触发

- 废旧处置财务触发

- 委托加工触发

- 月末暂估与冲销接口支撑

- 接口日志、失败重推、对账清单

模块价值：

- 打通业务系统与财务系统

- 减少重复录入和人工对账

- 提升财务核算与业务事实的一致性

一期要求：

- 必须纳入

- 是本项目区别于单纯库存系统的重要能力

### 模块十四：报表、预警与查询分析

模块目标：

为管理层、业务部门和财务部门提供基础报表、查询和预警能力，提升可视化管理水平。

核心功能：

- 库存余额表

- 收发存报表

- 采购入库汇总表

- 领料汇总表

- 调拨台账

- 盘点差异表

- 废旧处置台账

- 物料编码台账

- 接口失败清单

- 暂估未冲销清单

- 呆滞库存清单

- 低库存/超储/即将过期等预警

- 采购价格变动趋势分析（可视化图表）

- 物资全流程追溯查询（从出库逆向查询申请计划→采购→合同→入库全环节）

- 计划完成率、物资周转率、供应商履约率等管理指标统计

- 发票审计功能（审核发票与计划、合同、中标/成交结果是否一致）

- 合同账期查询、风险等级标注与预警

- 支持多条件、多口径精准查询和自定义报表导出

模块价值：

- 为管理决策提供直观依据

- 为业务整改和库存治理提供抓手

- 为财务核查和审计配合提供基础数据支撑

一期要求：

- 必须纳入基础报表和基础预警

- 高级驾驶舱和复杂 BI 分析可放二期

### 模块十五：系统管理与基础支撑能力

模块目标：

提供系统稳定运行所需的权限、安全、流程、日志和参数配置能力。

核心功能：

- 用户、角色、岗位管理

- 数据权限控制

- 统一身份接入（至少支持 SSO）

- 审批流程配置

- 参数配置

- 统一 AI 入口接入支撑

- 面向统一 AI 平台的标准业务接口开放与 Tool 化支撑

- 操作日志

- 接口日志

- 状态字典与基础规则配置

- 通知提醒（可按一期实际情况确定深度）

- 操作指引与提示功能（降低新用户学习成本，适配不同岗位操作习惯）

模块价值：

- 支撑系统规范运行

- 满足内控与审计需要

- 为实施落地和后期运维提供手段

一期要求：

- 必须纳入基础能力

- 不要求做成大型 BPM 平台，但审批与日志必须可用

- 应重点支持无纸化审批、多端协同、电子签章衔接、权限同步和流程提醒等能力

- AI 能力建设应在本模块和总体方案中统一纳入，不作为主系统之外的孤立附件单独处理

### 15-1. 统一 AI 入口能力开放要求

本项目 AI 能力建设属于一期正式范围，应纳入集团统一 AI 入口管理。

一期要求：

- 物资管理系统应支持将核心业务能力以标准化接口方式开放，供集团统一 AI 助理平台调用

- 至少应开放：库存查询、出入库查询、采购到货查询、供应商查询、消耗分析、预警识别、合同与付款查询、设备与设备租赁查询等能力

- 开放接口应支持结构化参数输入和结构化结果输出，便于注册为统一 AI 平台 Tool

- AI 查询结果须遵循本系统现有权限体系

- 不得另建独立 AI 门户或独立智能问答入口

详细要求： 见 docs/集团统筹/AI接入专题/物资管理系统/ 系列文档。

## 六、建议纳入二期或预留的功能方向

为控制一期范围，以下内容建议列为二期或预留：

- 设备管理深化增强（超复杂跨组织权属规则优化、检修停租/入库/完成回退等深度联动、涉及租赁或买卖手续的复杂调拨协同、重点设备专题分析等；如后续确有需要，再评估独立资产管理能力）

- 设备租赁管理深化增强（复杂租金结算、检修停租联动、多类型计费规则、退租验收深化、租赁经营分析等）

- 能源集团电子商务平台深度对接（自动上传、自动回传、双向数据同步，待平台侧对接标准明确后启动）

- 检修计划与物资需求深度联动

- 复杂经营分析驾驶舱

- 全量 PDA 作业深化与智能仓储能力

- 智能补货、智能预测等算法能力

- 与更高层集团平台的正式双向协同

## 七、招标沟通建议表达方式

在招标或技术沟通阶段，建议对功能描述采用“模块 + 目标 + 核心功能 + 边界说明”的方式，不建议只写简单功能点罗列。

建议供应商响应时至少回答以下问题：

- 是否完整覆盖一期十五大模块

- 每个模块的标准能力与定制能力边界是什么

- 哪些功能通过配置即可实现，哪些需要定制开发

- 与 NC 接口如何组织交付

- 报表和预警是内置还是需二次开发

- 权限和审批是否支持集团多组织场景

## 八、后续可继续细化的内容

本清单后续可继续细化为：

- 模块功能树

- 功能点优先级清单

- 招标功能响应表

- 原型范围说明

- 模块验收清单

## 九、一句话总结

一期模块规划的核心思路是：

以主数据、库存业务和业财协同为主线，先建设“能跑通、能沟通、能招标、能指导开发”的核心模块体系。